Table of Contents

# BIEN BAN HOP - Khao sat & Overview pham vi TOSS

Ngay 2026-06-08 - trinh bay theo QT02.BM.04 · v1.0 · 2026-06-09

# Biên bản Họp: Khảo sát & Overview phạm vi TOSS (part 1)

Cảnh báo chất lượng nguồn: Biên bản lập từ bản ghi âm tự động (ASR) chất lượng thấp, nhiều đoạn sai/nhiễu. Mọi nội dung dưới đây là diễn giải tốt nhất theo ngữ cảnh + domain-knowledge; các chỗ không chắc đều gắn cờ [cần xác nhận]. Phải đối chiếu người dự họp trước khi dùng làm căn cứ. Tuân thủ CLAUDE §0 — không suy diễn ngoài nội dung ghi âm.

## Mục tiêu Buổi Họp

Thống nhất lộ trình khảo sát (survey/discovery) và overview phạm vi hệ thống TOSS: cách tổ chức khảo sát, các nhóm chức năng chính (giám sát, báo cáo), tích hợp dữ liệu, và hạ tầng/môi trường với các mốc thời gian ràng buộc.

## Nội dung Thảo luận

### 1. Kế hoạch khảo sát (Discovery/Survey)

- Đã có kế hoạch khảo sát chi tiết ~20 ngày làm việc / 1 tháng, chia theo từng ngày.

- Định hướng: khảo sát song song số liệu (dữ liệu) và nghiệp vụ thay vì tuần tự.

- Sau 10–15 ngày đầu sẽ ra được “khung” (ưu tiên nghiệp vụ nào trước), rồi mới lập kế hoạch sản xuất thực tế; hiện kế hoạch sản xuất chưa chốt vì chưa qua khảo sát.

- Cách tiếp cận: 1–2 buổi đầu overview nghiệp vụ với team → xác định ưu tiên, cái gì đã rõ / chưa rõ thông tin → sau đó mới đi chi tiết (“great time”) theo từng cơ quan/đơn vị.

- Để vào khảo sát đơn vị: cần công văn yêu cầu dựa trên phê duyệt [của lãnh đạo — tên cần xác nhận]; thông báo trước ~1 tuần; gửi trước bộ câu hỏi khảo sát đã chuẩn bị để đơn vị chuẩn bị tài liệu/người trả lời (giúp khảo sát nhanh, hiệu quả).

- Lãnh đạo yêu cầu một lộ trình cụ thể để báo cáo lên trên; quản lý dự án (PM) sẽ lập bản kế hoạch sau khi khảo sát tương đối ổn.

### 2. Hai đối tượng người dùng chính & chức năng giám sát

- Trực ban trưởng (OCC): giám sát trạng thái khai thác / chuyến bay; quan tâm khách nối chuyến (đến/đi đâu), trạng thái và thông tin chuyến bay.

- Cán bộ tài liệu (Documents): giám sát tài liệu chuyến bay (OFP/CP, OAP…) — đã được tổ bay confirm / download hay chưa.

- Quan tâm chung của cả hai: delay, thông tin chuyến bay, và cảnh báo (alert) các yếu tố bất thường ảnh hưởng chuyến bay.

- Đầu ra mong muốn = màn hình giám sát (dashboard) riêng cho từng đối tượng, dạng danh sách chuyến bay kèm thông tin + cảnh báo (không phải “scratch check”); có nhiều cấp xem (level): overview → danh sách chuyến → chi tiết chuyến → chi tiết hành khách (tên, số ghế…).

- Khác với hiện tại xem fly release từng chuyến một, TOSS cần giám sát chung nhiều chuyến cùng lúc.

### 3. Quản trị danh mục / Master data

- Cần module “database maintenance”: khai báo danh mục, cấu hình giám sát, thiết lập cảnh báo (alert settings), phân quyền.

- Cấu hình cột hiển thị: admin đặt maximum (ví dụ 100 cột / 150 trường — [con số minh hoạ, cần xác nhận]); từng đối tượng/người dùng được hiển thị tập con tuỳ chọn.

### 4. Module Báo cáo (Reporting)

- Logic báo cáo phức tạp hơn báo cáo thông thường; mỗi filter áp một logic khác nhau.

- Vấn đề hiện trạng: cùng một chỉ số (vd OTP) nhưng các báo cáo hiển thị số khác nhau, không thống nhất, không rõ đúng/sai; không sửa được logic (bị hạn chế); một số báo cáo mong muốn chưa làm được.

- Cách làm: tiếp cận 2 chiều để đỡ sót — (1) đi từ báo cáo ngược về dữ liệu, (2) đi từ dữ liệu tích hợp lên. Với mỗi báo cáo, người dùng phải chỉ rõ thông tin lấy từ đâu + công thức tính, đội triển khai chỉ “thừa kế” logic cho phù hợp.

- Thứ tự ưu tiên: làm báo cáo daily (theo ngày) trước → mở rộng dần báo cáo theo thời gian (tổng hợp).

- Hai nhóm báo cáo ưu tiên:

  - Nhóm báo cáo lịch bay từ hệ thống Ops++ (đang mua mới để thay thế) — gồm nhiều báo cáo.

  - Báo cáo của trực ban trưởng — nhiều nguồn đầu vào nhưng kết xuất ~1 báo cáo.

- Báo cáo khách hàng / của trưởng ban: gồm thống kê chuyến bay, OTP, hành khách, phi công–tiếp viên…; nhiều bộ phận cung cấp số liệu (trực điều hành, trực dịch vụ, trực kỹ thuật).

- Nguyên tắc: tự động tổng hợp những gì có thể; phần chỉ con người biết (vd “sương mù Hà Nội làm 10 chuyến không cất cánh được 7–8h”) thì cung cấp chức năng để đơn vị nhập tay → dùng lại cho mọi báo cáo.

- Phát hành báo cáo: tổng hợp tự động → người dùng review → publish → gửi qua email; không cần ký số; chỉ cần cấu hình địa chỉ email nhận.

- Evo Report / Echo Report: Echo Report = báo cáo Ops++; Evo Report = công cụ tự build để lấy dữ liệu lịch bay từ NetLine (vì NetLine không tương thích báo cáo của Google) — hiện đáp ứng ~“3 số” [cần xác nhận].

- Bối cảnh: trước đây đã từng có đơn vị làm báo cáo này nhưng không hoàn thành được do vướng thủ tục hợp đồng với VNA → nay làm lại từ đầu.

### 5. Tích hợp dữ liệu & thay thế hệ thống cũ

- Mục tiêu chính: thay thế hệ thống cũ FMS (ASR đọc nhầm thành “tầm phim/tầng phim”); web MMS được xem là tiền thân của TOSS nhưng phạm vi nhỏ hơn nhiều (chỉ chạy trên EA/IE, phát triển ~2019). Một luồng dùng FMS hiện rất chậm.

- Dữ liệu chuyển động (movement / MVT) [ASR đọc là “mục mần”]: hiện phủ ~90% chuyến bay VNA (các hãng khác ~99% theo report của CDU); độ chính xác (accuracy) ~79%; còn thiếu nhiều bản tin movement (“missing movement”).

- Quy mô: VNA bay ~11.000 chuyến/tháng, ~10.000+ có dữ liệu.

- Điện văn gửi sang SITA [ASR “siêu”]: MVT/movement, FPHL [cần xác nhận], Supplemental (“Five Supplemental”); format gửi đã OK.

- Cần cơ chế cập nhật event-based + snapshot: nhận event thì cập nhật từ snapshot trước, rồi đối soát (reconcile) tại snapshot sau. Chưa chốt cơ chế duy trì tập dữ liệu “gần nhất”.

- 3 nguồn dữ liệu cho phân tích delay (của anh Hương): (1) LEFT (lịch bay), (2) LEFT history, (3) điện văn/telex liên quan delay (delay code, cancel code, time code; nguyên nhân delay/huỷ/kéo dài). Loại quan tâm là LEFT history — cũng là dữ liệu “dễ nhất”.

### 6. Hạ tầng & môi trường (Infrastructure)

- Hai mốc deadline ràng buộc:

  - Trước ~15/6: phải có hạ tầng sẵn sàng.

  - Trước 30/6: thông kết nối (FTP… — kết nối hai chiều giữa các hệ thống).

- Hiện đã xây dựng hạ tầng UAT (chưa lên prod/growth — sẽ xếp growth khi hệ kia lên growth).

- Kiến trúc công nghệ do chị Lê gửi; cần chốt số lượng server (~27 con [cần xác nhận]) để xin IP.

- Khó khăn: bên cấp hạ tầng (cloud) cấp chậm; credential/“cấp clan” hay bị hết hạn phải gia hạn → cân nhắc đi thẳng môi trường thật; UAT của hệ M.O chỉ truy cập remote, 2–3 máy, ràng buộc — đối tác chuyển đổi số cũng phải vậy.

- Kênh phối hợp kỹ thuật: nhóm “top integration”; liên hệ S.A bên VDL (anh Sơn / Sơn Phạm) để trao đổi tích hợp/hạ tầng.

### 7. Quan sát qua demo (web MMS hiện tại)

- Dispatcher (điều phái) dùng mobile cho OSP/FTP; chức năng upload file nằm rải rác nhiều chỗ; không có một chỗ tập trung để review/release.

- Màn hình quản lý tài liệu chuyến bay theo OFP (mỗi dòng = 1 OFP); một chuyến bay có nhiều OFP/OAP → nhiều dòng → khó quan sát.

- Load CDDPM/CPM [cần xác nhận] xử lý riêng; tách app load và view; phần view rất chậm; phân quyền tách (new vs view).

- Đau điểm hiện tại: lấy 3 OFP mất ~15 phút; cần màn hình tối ưu, đa màn hình (2 màn hình).

Phần dưới đây bổ sung từ part2 (part2_64min-end.txt, ~01:04→02:43).

### 8. Hiện trạng báo cáo trên FMS (legacy)

- FMS có giao diện Oracle Form: chỉ xuất một báo cáo tổng hợp chi tiết, không có overview/biểu đồ → chị export ra Excel rồi xử lý thủ công.

- Báo cáo lấy ~190 trường, không cho chọn trường → phải lấy hết rồi lọc/xoá thủ công, dựng pivot.

- Chị có file Excel kèm công thức sẵn → sẽ gửi/giải thích công thức cho vendor phân tích (để rút logic báo cáo).

### 9. Luồng nghiệp vụ tài liệu chuyến bay & Loadsheet (4 bước)

- Vai trò: CLC (lập loadsheet), Đại diện sân bay (người VNA — nhìn Fuel Order để điều phối nạp dầu), bên nạp dầu (KHÔNG được cấp tài khoản; nhận thông tin qua đại diện sân bay).

- Bộ tài liệu/luồng:

  - CLC nhập trọng tải ước tính (số khách, hàng kg, ULD load) → xác định tải trọng chuyến bay.

  - (đã tự động) Điều phái lấy thông tin bước 1 + Lido adapter để lập flight plan (OFP).

  - Flight plan đưa lên MO; phi công thực hiện Fly Release.

  - 4.1 Đại diện sân bay nhìn Fly Release để làm load sheet; 4.2 nhìn Fuel Order để nạp dầu.

- Bộ tích hợp chặt không tách rời: TOSS – FMS – MO – Lido adapter.

- Cần 2 sơ đồ tách biệt: (a) luồng nghiệp vụ người dùng (actor / dòng thời gian / trạng thái / bước manual–auto); (b) luồng tích hợp hệ thống — để không rối.

- Field Order: UI giống nhau giữa các loại tàu / nội địa–quốc tế; chỉ người sử dụng khác → coi như một user role.

### 10. Lịch sử cập nhật số khách (SQS / history)

- SQS (thông tin số khách) thay đổi rất nhiều lần/chuyến (book/cancel); màn hình hiện chỉ hiện trạng thái cuối cùng.

- Chị cần cả chuỗi lịch sử (ai nhập, lúc nào, payload — VA/BC/CAA…) để đánh giá (vd telex đầu tiên có đúng quy định “cung cấp 1 tiếng trước chuyến bay” không).

- Hiện phải dùng code/Excel xử lý → cần báo cáo riêng theo nhiều chiều.

### 11. Quản lý danh mục / Master data (kiến trúc)

- Phân biệt Danh mục gốc (meta data — thông tin chung cố định: mã ICAO, mã tàu) vs Quản lý nghiệp vụ (tham số hay thay đổi theo thời gian: hiệu lực khai thác, MEL/CDL, hợp đồng thuê khô/ướt).

- Danh mục: tàu bay, sân bay, chặng bay. “Quản lý tàu bay” là chức năng riêng dựa trên danh mục.

- Tổ chức theo nhóm thông tin/đối tượng (mọi thứ về tàu A xem một chỗ; về sân bay xem một chỗ) cho hợp tư duy người dùng.

- Cụm quản trị: System Admin, Data Maintenance, Data/Sub Monitoring (chỉ người quản trị); tách module “Quản lý” (tàu/sân/chặng) khỏi “Data Maintenance” (chỉ khai báo).

- “Chức năng min”: quản trị người dùng tập trung (IAM/eu-rap), phân quyền, danh mục, cấu hình.

### 12. Phân quyền & module theo đối tượng

- Phân quyền theo CHỨC NĂNG, không phân quyền theo dữ liệu/chuyến (khác MO hiện tại — MO chỉ append/review, không phân theo PIC/Purser/chuyến).

- Module theo persona: chủ văn (cơ trưởng?), điều phái, CLC, đại diện sân bay. CLC quan tâm load & balance (load/CDDPM); có thể gộp vai trò CLC để tiện (vừa app load CCD vừa nhập weight & balance một chỗ).

### 13. Màn giám sát điều phái = monitoring + BACKUP cho Lido

- Trước đây điều phái upload OFP + NOTAM/thời tiết thủ công; nay tự động từ Lido/video về OAP + NOTAM/thời tiết.

- Vai trò màn này: chủ yếu monitoring + kênh backup khi Lido/adapter sập (cho phép điều phái tự lấy lại OFP chuyến trước, sửa, đẩy lên MO).

- Cảnh báo: Lido chưa cảnh báo được; hiện cảnh báo qua email → cần list cảnh báo để record vào hệ thống.

### 14. Lưu trữ & retention dữ liệu/file

- File OFP/OSP lưu ở MO; TOSS không lưu file — chỉ kéo về để view khi cần (tiết kiệm bộ nhớ). Data đã “bóc tách” thì đồng bộ về TOSS để báo cáo + hiển thị menu nghiệp vụ.

- Quy định Cục: file giữ 100 ngày; data giữ lâu hơn để phân tích.

- Cần kịch bản retention chung: cái gì lưu lịch sử/data/file, lưu bao lâu, cơ chế purge từ mốc nào.

- Bài học: lần trước lưu toàn bộ field API trả về → tốn bộ nhớ; lần này chỉ lưu field cần.

### 15. MEL/CDL & Performance Factor (tích hợp AMOS / BackPACK)

- MEL/CDL gồm 2 phần: Master MEL (danh mục cố định theo loại tàu — định nghĩa mọi MEL có thể có, hỏng nào được/không được bay, thời hạn khắc phục ~30 ngày, ảnh hưởng performance/nhiên liệu; tích hợp từ Hãng/nhà sản xuất) và MEL active (đang hỏng) lấy từ AMOS.

- FOM khai báo ảnh hưởng nhiên liệu từng MEL (vd MEL#3 +1%, MEL#5 +1.5%) → tổng % cảnh báo lên màn giám sát điều phái.

- Performance Factor (độc lập với MEL): tính từ khai thác thực tế; chị nhận điện qua email → nhập phần mềm BackPACK (WinForm local của nhà SX) → ra performance factor → nhập lên Lido + FMC tàu bay (2 nơi).

  - Đề xuất: vendor tích hợp điện email → xuất file đầu vào BackPACK → RPA thao tác BackPACK → trả kết quả lên Lido; nếu không RPA được thì tự đọc file giúp ~40–50%. Phần mềm BackPACK/“pgepoid” [tên cần xác nhận] cần khảo sát thêm.

- Performance factor trung bình tính 2 tuần/1 tháng/lần (gồm chuyến có & không MEL-CDL) để estimate tháng sau; Lido cộng % MEL active + performance factor vào block fuel.

### 16. Khách nối chuyến (connecting passengers) — Amadeus

- Trực ban trưởng cần khách nối vào (inbound) + nối ra (outbound): tổng số + chi tiết từng khách nối từ/đi chuyến nào.

- Mục đích: khi chuyến delay → cảnh báo nguy cơ mất khách nối chuyến (misconnect) → quyết định delay tối đa bao nhiêu phút / action (báo delay chuyến kế tiếp).

- Hiện chỉ 1 người dùng được giao diện Amadeus (hạn chế nghiệp vụ) → chị kéo thêm người quen Amadeus, có thể cần trực dịch vụ.

- API Amadeus cấp cho vendor trước đây chưa bên nào dùng để ra quyết định; vendor chưa verify data là real-time từ hệ thống chính hay replicate/image. MO hiển thị số khác Amadeus tại cùng thời điểm (số biến động) → cần verify nguồn API.

- ToToPACK (tổng tải) đã lấy được; Flight Status chỉ hiển thị trạng thái (không mang tính quyết định); nhưng khách nối chuyến mang tính quyết định → cần chính xác + verify.

## Quyết định Chính

DEC-ID đề xuất tiếp nối DEC-001 (đang ở template). Cần xác nhận người quyết định vì ASR không định danh rõ.

| # | Quyết định | Người quyết định | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-002 | Khảo sát song song số liệu + nghiệp vụ; overview trước, đi chi tiết sau | Lãnh đạo dự án (‘anh’) — [xác nhận] |  |
| DEC-003 | Ưu tiên làm báo cáo daily trước, rồi mở rộng theo thời gian | ‘Chị’ đề xuất, đồng thuận — [xác nhận] |  |
| DEC-004 | Tách giao diện giám sát riêng cho 2 đối tượng (trực ban trưởng / tài liệu), không gộp chung | [xác nhận] | Lý do: tối ưu |
| DEC-005 | Mục tiêu chính của tích hợp = thay thế hệ thống cũ FMS | [xác nhận] | ASR đọc nhầm FMS thành “tầm phim” |
| DEC-006 | Báo cáo không dùng ký số; chỉ cấu hình email nhận + review/publish | [xác nhận] |  |
| DEC-007 | Hai nhóm báo cáo ưu tiên: lịch bay (Ops++) + báo cáo trực ban trưởng | [xác nhận] |  |
| DEC-008 | Phân quyền theo CHỨC NĂNG, không phân quyền theo dữ liệu/chuyến | [xác nhận] |  |
| DEC-009 | Master data: tách Danh mục gốc (meta) vs Quản lý nghiệp vụ; tổ chức theo đối tượng (tàu/sân/chặng) | [xác nhận] |  |
| DEC-010 | Màn giám sát điều phái = monitoring + BACKUP cho Lido khi sự cố | [xác nhận] |  |
| DEC-011 | File OFP/OSP lưu ở MO; TOSS không lưu file, chỉ kéo về view khi cần; lưu data đã bóc tách theo retention (file 100 ngày theo Cục) | [xác nhận] |  |
| DEC-012 | Chỉ lưu field cần (không lưu toàn bộ API trả về) — chống phình bộ nhớ | [xác nhận] | Bài học lần trước |
| DEC-013 | Ưu tiên tích hợp phục vụ Ops++ trước; dùng fake data test thông kết nối | [xác nhận] |  |
| DEC-014 | Hãng (chị) cam kết tham gia cùng vendor xuyên suốt giai đoạn tích hợp | Bạch Lê — [xác nhận] | Lần trước không tham gia → lệch nhau |

## Action Items

| # | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gửi tài liệu sản xuất (LIS, biểu mẫu import, diagram/flowchart) + clip/example quy trình chuyển đổi dữ liệu (format, ví dụ) | ‘Em’ (nhóm triển khai) | [Trong buổi/ngay — cần xác nhận] |
| 2 | Order lịch làm việc với điều phái (Dispatcher) ngay trong tuần | ‘Chị’ | Trong tuần này |
| 3 | Trao đổi với S.A bên VDL (anh Sơn) qua nhóm “top integration” về hạ tầng/IP | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 4 | Trao đổi bên cấp hạ tầng để xin cấp cụm cloud/UAT sớm | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 5 | Chốt số lượng server (~27) để xin IP | ‘Em’ / [SA] | [Chưa có — gắn mốc 15/6 hạ tầng] |
| 6 | Làm việc với CDU nâng độ phủ movement (90%) & accuracy (79%) | ‘Em’ | ~4 ngày [đã chốt ~1 tuần với CDU — cần xác nhận] |
| 7 | Gửi bộ câu hỏi khảo sát + công văn yêu cầu đơn vị bố trí người trước khi khảo sát | ‘Em’ | Trước mỗi đợt khảo sát (báo trước ~1 tuần) |
| 8 | Gửi sơ đồ phạm vi (các hệ thống/nguồn dữ liệu cần quan tâm để stand-up) | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 9 | Gửi file Excel + công thức báo cáo (FMS) cho vendor phân tích | ‘Chị’ (Bạch Lê) | [Chưa có deadline] |
| 10 | Vẽ 2 sơ đồ: luồng nghiệp vụ người dùng + luồng tích hợp hệ thống | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 11 | Xây kịch bản retention chung (file/data/lịch sử, thời hạn, cơ chế purge) | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 12 | Khảo sát MEL/CDL (Master MEL từ Hãng/nhà SX; MEL active từ AMOS) + tích hợp AMOS | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 13 | Đề xuất tích hợp Performance Factor: điện email → file BackPACK → RPA/tự đọc → Lido; khảo sát phần mềm BackPACK | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 14 | Verify nguồn API Amadeus (real-time hệ thống chính vs replicate/image) | ‘Em’ | [Chưa có deadline] |
| 15 | Kéo thêm người quen Amadeus (có thể trực dịch vụ) cho khảo sát khách nối chuyến | ‘Chị’ | [Chưa có deadline] |
| 16 | Cung cấp hình ảnh/giao diện sớm (ưu tiên cho thấy dữ liệu thật trên UI — “sờ được, nhìn được”) | ‘Em’ | Sớm nhất có thể |

## Câu hỏi Chưa Giải quyết

- Cơ chế duy trì tập dữ liệu “gần nhất”: snapshot vs event kết hợp thế nào — chưa chốt.

- Logic/filter từng báo cáo cụ thể — cần có số liệu thật mới mô tả kỹ được.

- Bên cấp hạ tầng có cấp cloud/UAT sớm không (ảnh hưởng mốc 15/6)?

- Ngoài MVT/movement, các điện văn FPHL / Supplemental có tích hợp/xử lý được hết không?

- Môi trường UAT đi thẳng “con thật” hay cấp riêng — phương án cuối?

- API Amadeus trả real-time từ hệ thống chính hay replicate/image — chưa verify.

- Phần mềm BackPACK / “pgepoid” có RPA/tự đọc được không (tên cần xác nhận).

- Lido không cho tích hợp (boost) → ảnh hưởng tích hợp MEL/Performance Factor.

- Từng “cục” dữ liệu Ops++ có sẵn không, qua phương thức gì — đến ~thứ Tư mới rõ.

- Định danh người chủ trì / người quyết định từng DEC; địa điểm họp.

## Ghi chú Bổ sung

- Thuật ngữ (đối chiếu domain-knowledge / glossary): OFP = Operational Flight Plan; OTP = On-time Performance; OSP = Operational Schedule Performance; MVT = Movement message; NOTOC/Loadsheet/CPM thuộc bộ tài liệu chuyến bay; Dispatcher = Điều phái/Kiểm soát viên khai thác. Một số từ ASR đã được suy luận: “mục mần”→movement, “siêu”→SITA, “tầm phim/tầng phim”→FMS (hệ thống cũ cần thay thế), “load CDDPM”→CPM/loadsheet [cần xác nhận].

- Rủi ro: (1) hạ tầng/cloud cấp chậm đe doạ mốc 15/6 & 30/6; (2) độ phủ & độ chính xác dữ liệu movement của VNA thấp hơn mặt bằng (90%/79%); (3) logic báo cáo hiện không thống nhất (OTP lệch giữa các báo cáo).

## Buổi Họp Tiếp theo

- Thứ 3 (sáng): ‘Em’ + anh Nam khảo sát tích hợp; chiều — ‘anh’ bận đi học.

- Thứ 4 (chiều): ‘anh’ dành thời gian định hướng; làm việc với anh Nam về hạ tầng.

- Mốc: sau 10/6 bên kia cài đặt IP/cụm xong → thông kết nối → fake data test gọi; 15/6 hạ tầng gốc sẵn sàng + đồng bộ data cho Ops++ (NetOps); 30/6 thông kết nối toàn bộ.

- Chủ đề kế tiếp: khảo sát quản lý tàu bay / danh mục; tích hợp Ops++ trước; lịch làm việc với điều phái; xác minh nguồn Amadeus.

- Cơ chế phối hợp: chị đi cùng vendor xuyên suốt tích hợp; bí thì báo anh Hùng. Nhắn hỏi bất kỳ lúc nào (kể cả cuối tuần).

Bổ sung part2 ngày 2026-06-09. Toàn bộ nội dung trích từ ASR chất lượng thấp — đối chiếu người dự họp trước khi dùng làm căn cứ (CLAUDE §0).