Table of Contents

# BAO CAO KHAO SAT TOSS - Buoi 08/06/2026

Discovery - trinh bay theo QT02.BM.04 · v0.1 · 2026-06-09

# Báo cáo Khảo sát TOSS — Buổi 08/06/2026

Báo cáo kết quả khảo sát buổi 08/06/2026 (tổng quan & phạm vi). Tổng hợp từ biên bản họp MM-20260608 và đối chiếu TOSS - Triển khai-YCKT.xlsx + domain-knowledge/. Mọi phát hiện truy vết về nguồn; điểm chưa rõ gắn cờ [cần xác nhận].

## 1. Mục đích & Phạm vi khảo sát

- Mục đích: thống nhất lộ trình khảo sát và overview phạm vi TOSS; xác định các khối nghiệp vụ, tích hợp dữ liệu, hạ tầng và mốc thời gian.

- Phạm vi buổi: tổng quan 5 phân hệ (Khai thác bay/Dispatch/OCC, Tổ bay, Bảo dưỡng, Mặt đất, An toàn) — chưa đi chi tiết.

## 2. Thành phần

- Hãng bay: Bạch Lê, An. Công ty phần mềm: Văn Hiệp, Gio An. (Nhắc trong họp: Anh Nam, Anh Sơn/Sơn Phạm (S.A–VDL), Anh Hương, Huyền.)

## 3. Kết quả khảo sát (As-Is & yêu cầu)

### 3.1 Kế hoạch khảo sát

- Kế hoạch chi tiết ~20 ngày làm việc; khảo sát song song số liệu + nghiệp vụ; overview trước → khung ưu tiên (10–15 ngày) → kế hoạch sản xuất.

- Vào đơn vị cần công văn + thông báo trước ~1 tuần + gửi trước bộ câu hỏi khảo sát.

### 3.2 Hai đối tượng giám sát chính

- Trực ban trưởng (OCC): giám sát trạng thái khai thác, khách nối chuyến.

- Cán bộ tài liệu: giám sát tài liệu chuyến bay (OFP/CP, OAP — confirm/download bởi tổ bay).

- Đầu ra: dashboard giám sát riêng cho từng đối tượng, nhiều cấp xem; giám sát nhiều chuyến cùng lúc.

### 3.3 Tích hợp dữ liệu & thay thế hệ thống cũ

- Mục tiêu chính: thay thế hệ thống cũ FMS. Web MMS là tiền thân TOSS (phạm vi nhỏ, chạy EA/IE).

- Movement (MVT): phủ ~90% chuyến VNA (hãng khác ~99% theo CDU); accuracy ~79%. VNA ~11.000 chuyến/tháng.

- Điện văn: MVT, FPHL, Supplemental → SITA. Cần cập nhật event-based + snapshot (chưa chốt cơ chế).

- 3 nguồn phân tích delay: LEFT (lịch bay), LEFT history, điện văn/telex.

- → Đối chiếu YCKT: tích hợp ~40 hệ thống (sheet Tich hop, TOSS-065…115); glossary ACARS/MVT/SITA.

### 3.4 Báo cáo

- Logic phức tạp; OTP lệch giữa các báo cáo (chưa thống nhất); ưu tiên báo cáo daily trước.

- 2 nhóm ưu tiên: báo cáo lịch bay từ Ops++ + báo cáo trực ban trưởng.

- Phát hành: review → publish → email; không ký số.

- Evo Report lấy dữ liệu lịch bay từ NetLine.

### 3.5 Loadsheet & MEL/CDL/Performance Factor

- Luồng loadsheet 4 bước (CLC → điều phái/Lido → MO/Fly Release → đại diện sân bay). Bộ TOSS–FMS–MO–Lido không tách rời.

- MEL/CDL đồng bộ từ AMOS; Performance Factor từ ACARS → BackPACK → Lido+FMC. → glossary MEL/PF/AMOS/Loadsheet.

### 3.6 Khách nối chuyến (Amadeus)

- Inbound/outbound connect; cảnh báo misconnect khi delay. API Amadeus chưa verify real-time vs replicate.

### 3.7 Hạ tầng & môi trường

- Mốc: ~15/6 hạ tầng, 30/6 thông kết nối (FTP…). UAT đã xây; cloud cấp chậm; ~27 server [cần xác nhận].

## 4. Quyết định thống nhất (08/06)

| # | Quyết định |
| --- | --- |
| DEC-002 | Khảo sát song song số liệu + nghiệp vụ; overview trước |
| DEC-003 | Ưu tiên báo cáo daily |
| DEC-004 | Tách giao diện giám sát 2 đối tượng |
| DEC-005 | Mục tiêu tích hợp = thay thế FMS |
| DEC-006 | Báo cáo không ký số, cấu hình email |
| DEC-007 | 2 nhóm báo cáo ưu tiên (Ops++ + trực ban trưởng) |
| DEC-008→014 | Phân quyền theo chức năng; master data; màn điều phái backup Lido; retention; lưu field cần; ưu tiên tích hợp Ops++; hãng tham gia xuyên suốt tích hợp |

## 5. Vấn đề tồn đọng / cần làm rõ

- Cơ chế snapshot vs event; logic từng báo cáo (cần số liệu thật); cấp cloud/UAT sớm; FPHL/Supplemental; API Amadeus real-time?; Lido không cho tích hợp (boost); độ phủ/độ chính xác MVT (90%/79%).

- Định danh người dự + vai trò; người quyết định từng DEC; địa điểm.

## 6. Kết luận & bước tiếp

- Đã xác lập phạm vi + lộ trình + 2 đối tượng giám sát + mục tiêu thay thế FMS + bản đồ tích hợp sơ bộ.

- Bước tiếp: khảo sát chi tiết theo đối tượng (điều phái trước); chốt số server/IP; xử lý cloud/UAT; verify Amadeus. (Chi tiết: biên bản MM-20260608.)

Báo cáo khảo sát v0.1 — nguồn ASR chất lượng thấp, đối chiếu người dự trước khi dùng làm căn cứ (CLAUDE §0).